BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- feature 1: đặt suất ăn cho thực đơn hằng ngày - feature 2: quản lí lịch sử đặt suất ăn và chi phí

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- User Story 1: là nhân viên tôi muốn đặt suất ăn trước để hôm sau có sẵn cơm khi đến công ty - User Story 2: là nhân viên tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn trong 1 tháng để tôi biết tôi đặt bao nhiêu suất ăn và bao nhiêu tiền

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task kĩ thuật : cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin suất ăn và đơn đặt - đây là task kĩ thuật bên hệ thống không mô tả giá trị người dùng như user story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí invest bị vi phạm là : valueable - Vì US trên nói muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng quá chung chung không nêu rõ chức năng mong muốn - Sửa : là nhân viên tôi muốn ứng dụng có phần đặt trước suất ăn trước 9h30 để không cần xuống mua phiếu ăn

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- tiêu chí sai : small - Vì : story gộp quá nhiều chức năng trong 1 lần dẫn đến khó phát triển và kiểm thử đối với 1 sprint - Sửa: là nhân viên tôi muốn ứng dụng có thể huỷ được phần tôi đặt trước 9h30 để không bị trừ tiền khi tôi không ăn

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01- thành công | Given : nhân viên đặt suất ăn cho ngày mai trước 9h30 When : nhân viên nhấn huỷ Then : hệ thống huỷ và không tính tiền suất ăn |
| AC-02 – quá giờ huỷ | Given : nhân viên đặt suất ăn và đã quá giờ 9h30 When : nhân viên yêu cầu huỷ Then : hệ thống từ chối và báo đã quá giờ chốt |
| AC-03 – chưa đặt suất ăn | Given : nhân viên chưa đặt suất ăn trong ngày When : nhân viên nhấn huỷ Then : hệ thống báo không thấy suất ăn cần huỷ và không thay đổi gì |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

- SC-01 : giải quyết việc đặt cơm từ xa giúp nhân viên không phải xuống lấy giấy ăn - SC-03 : giúp hành chính tổng hợp nhanh hơn giảm thời gian xử lí 45p mỗi sáng

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- chọn các mục SC-01 , SC-02, SC-03 tổng 16sp - ưu tiên chức năng đặt hủy tổng hợp suất ăn vì là những chức năng giải quyết các vấn đề cơ bản của ứng dụng tổng 16sp không vượt trung bình 20 sp

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

- Giúp nhân viên đặt và hủy suất ăn đúng giờ đồng thời giúp hành chính nắm được số lượng từng món để chuẩn bị bữa trưa chính xác hơn

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Đến ngày 5 sp còn 15 trong khi lí tưởng là 10 nhóm chậm 5sp so với kế hoạch cho thấy tốc độ đang có vấn đề - Tổ chức buổi họp trao đổi để biết sp nào đang bị trục trặc ưu tiên xử lí và thống nhất phạm vi công việc còn lại để tập trung hoàn thành sprint